| BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ Số: 02 /QĐ-BCĐ | ##### CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2006 |
| --- | --- |

# QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân

chủ trì thực hiện các Dự án  thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia

về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

BỘ TRƯỞNG, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 79/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Tiết kiệm năng lượng;

## QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành theo Quyết định này “Quy chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Văn phòng Tiết kiệm năng lượng và các thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ,

- Văn phòng Chính phủ,

- Các thành viên BCĐ,

- Sở CN các tỉnh, TP trực thuộc TƯ,

- Bộ CN: Lãnh đạo Bộ, các Vụ,

Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ,

- Lưu: VT, VPTKNL.                                       BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Hoàng Trung Hải

| BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ | ##### CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

QUY CHẾ

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các Dự án

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng

tiết kiệm và hiệu quả

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định trình tự tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các Dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006-2015 và Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006-2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (sau đây gọi tắt là Chương trình).

2. Quy chế này áp dụng đối với mọi  tổ chức, cá nhân tham gia các dự án trong khuôn khổ Chương trình.

Điều 2. Điều kiện tham gia

1. Các tổ chức có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực đã được quy định trong nội dung Chương trình.

2. Cá nhân đăng ký tham gia chủ trì các dự án phải có đủ năng lực hành vi dân sự và chuyên môn phù hợp với với lĩnh vực đã được quy định trong nội dung Chương trình.

3. Các tổ chức, cá nhân không được đăng ký chủ trì thực hiện các dự án nếu chưa hoàn thành đúng hạn quyết toán hoặc hoàn trả kinh phí thu hồi theo  quy định.

Chương II

ĐĂNG KÝ THAM GIA TUYỂN CHỌN

Điều 3. Hồ sơ đăng  ký tham gia tuyển chọn

Hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện các Dự án thuộc Chương trình bao gồm:

1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện dự án theo biểu mẫu quy định (Biểu 01-CTTKN).

2. Thuyết minh kế hoạch triển khai dự án theo biểu mẫu quy định (Biểu 02-CTTKNL).

3. Báo cáo tóm tắt kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện dự án  theo biểu mẫu quy định (Biểu 03-CTTKNL).

4. Văn bản xác nhận của các tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp thực hiện dự án (nếu có)  theo biểu mẫu quy định (Biểu 04-CTTKNL).

5. Văn bản pháp lý chứng minh năng lực về nhân lực, trang thiết bị và  khả năng tài chính để thực hiện đề án, dự án.

Điều 4. Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn

Tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn cần gửi 01 bộ hồ sơ gồm 01 bản gốc và 15 bản sao qua Bưu điện hoặc chuyển trực tiếp tới Văn phòng Tiết kiệm năng lượng.

Hồ sơ phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài:

- Tên dự án thuộc Chương trình.

- Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn.

- Bản kê danh mục các tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.

Hồ sơ phải được nộp đúng hạn, ngày nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu Bưu điện (trường hợp gửi qua Bưu điện) hoặc dấu “đến” của Văn thư Bộ Công nghiệp.

Điều 5.  Rút hồ sơ

Trong thời gian chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ, thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi đến Văn phòng Tiết kiệm năng lượng. Mọi bổ sung, sửa đổi phải nằm trong thời hạn quy định và bộ phận cấu thành của hồ sơ.

Chương III

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

Điều 6. Mở Hồ sơ

1. Văn phòng Tiết kiệm năng lượng chủ trì mở hồ sơ với sự chứng kiến của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, các cơ quan liên quan và đại diện các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn

2. Quá trình mở hồ sơ được ghi thành biên bản có chữ ký và đóng dấu của Văn phòng Tiết kiệm năng lượng, chữ ký của đại diện Hội đồng tư vấn tuyển chọn, các cơ quan liên quan và đại diện các tổ chức tham gia tuyển chọn được mời tham dự.

3. Hồ sơ được xem xét, đánh giá phải đáp ứng những quy định tại Điều 3, 4, 5 của Quy định này.

Điều 7.  Đánh giá hồ sơ

1. Việc đánh giá hồ sơ tuyển chọn được thực hiện thông qua Hội đồng tư vấn tuyển chọn do Ban Chỉ đạo thành lập.

2. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ tuyển chọn đã đăng ký được quy định tại Điều 8 của Quy định này.

Điều 8. Tiêu chuẩn đánh giá

Hồ sơ được đánh giá bằng phương pháp chấm điểm theo các nhóm tiêu chuẩn sau:

1. Xác định mục tiêu, nội dung và phương thức triển khai thực hiện (được đánh giá tối đa 65 điểm)

a) Có luận chứng thuyết phục về những vấn đề trọng tâm mà dự án cần giải quyết nhằm đạt được mục tiêu, sản phẩm đặt ra.

b) Nội dung, trình tự các bước công việc thực hiện để giải quyết các vấn đề đặt ra hợp lý, sáng tạo.

c) Phương thức tổ chức thực hiện: trình bày rõ về đối tượng, cách thức tổ chức thực hiện, huy động nhân lực và trang thiết bị (nếu cần)

d) Phương án tài chính: phân tích và tính toán tài chính của quá trình thực hiện đề án, dự án đầy đủ và chính xác.

đ) Kết quả đạt được và khả năng nhân rộng.

2. Năng lực của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn (được đánh giá tối đa 25 điểm)

a) Kinh nghiệm thực tế sản xuất kinh doanh và những thành tựu nổi bật về triển khai công nghệ của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm dự án.

- Số năm kinh nghiệm; số đề án, dự án tương tự đã thực hiện.

- Năng lực tổ chức của các nhân đăng ký làm chủ nhiệm dự án (tính khoa học, hợp lý trong nội dung và phương án triển khai thưc hiện).

b) Tiềm lực liên quan tới việc thực hiện dự án thuộc Chương trình:

- Cơ sở vật chất (thiết bị, nhà xưởng...) hiện có đảm bảo cho việc thực hiện đề án, dự án.

- Điều kiện đảm bảo về nhân lực, lực lượng và cơ cấu cán bộ, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm...của những người tham gia dự án.

3. Tính hợp lý của kinh phí đề xuất (được đánh giá tối đa 10 điểm)

a) Tính hợp lý, khả thi của kinh phí đề xuất, mức độ chi tiết của dự toán.

b) Khả năng huy động các nguồn vốn để thực hiện dự án thuộc Chương trình.

Điều 9. Hội đồng tư vấn tuyển chọn

1. Bộ trưởng - Trưởng ban Chỉ đạo thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn (sau đây gọi là Hội đồng) bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng để đánh giá tuyển chọn tổ chức, cá nhân tham gia chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình.

2. Hội đồng có từ 9 đến 11 thành viên, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác. Các thành viên Hội đồng phải là các chuyên gia có uy tín, khách quan, có trình độ chuyên môn phù hợp và am hiểu sâu trong lĩnh vực được giao trong công tác tuyển chọn. Thành viên Hội đồng gồm:

- 1/3 là đại diện của các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, các nhóm đối tượng được thụ hưởng kết quả của dự án thuộc Chương trình và các tổ chức khác có liên quan.

- 2/3 là các nhà khoa học và các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan tới  dự án thuộc Chương trình.

3. Cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án và những người tham gia thực hiện dự án nào thì không được tham gia Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án đó.

4. Hội đồng phân công 02 chuyên gia am hiểu sâu lĩnh vực nghiên cứu và triển khai của dự án làm phản biện và đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn. Khi cần thiết Hội đồng kiến nghị Ban chỉ đạo mời thêm các Chuyên gia chuyên ngành ngoài Hội đồng nhận xét và đánh giá hồ sơ (các chuyên gia này không bỏ phiếu đánh giá hồ sơ).

Hội đồng tổ chức họp thảo luận, đánh giá bằng bỏ phiếu chấm điểm.

Điều 10. Điểm đánh giá

1. Tổ chức, cá nhân được đề nghị trúng tuyển chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình là tổ chức, cá nhân có hồ sơ được xếp hạng cao nhất và có số điểm trung bình tối thiểu đạt 70/100 điểm, trong đó điểm trung bình  của nội dung quy định tại khoản 1 Điều 8 phải đạt 50/65 điểm.

2. Hội đồng xếp thứ tự ưu tiên các hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện một (01) dự án thuộc Chương trình có số điểm trung bình từ 70/100 trở lên, trong đó số điểm của nội dung quy định tại khoản 1 Điều 8 đạt từ 50/65 điểm trở lên  theo nguyên tắc sau đây:

a) Điểm trung bình từ cao xuống thấp.

b) Ưu tiên điểm về xác định nội dung, phương thức tổ chức thực hiện và kết quả dự kiến phải đạt.

c) Ưu tiên điểm của Chủ tịch Hội đồng (hoặc Phó Chủ tịch trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt) đối với các hồ sơ có cùng điểm trung bình và cùng điểm về của nội dung quy định tại khoản 1 Điều 8.

d) Trường hợp một (01) dự án thuộc Chương trình không có hồ sơ nào đạt số điểm trung bình 70/100 điểm trở lên (hoặc không có hồ sơ nào đạt điểm 50/65 đối với nội dung quy định tại khoản 1, Điều 8) thì dự án đó sẽ không được đưa vào thực hiện trong năm kế hoạch.

đ) Hội đồng thảo luận để kiến nghị những điểm bổ sung, sửa đổi cần thiết về những nội dung đã nêu trong hồ sơ và khuyến nghị về kinh phí cho việc thực hiện dự án thuộc Chương trình hoặc nêu những điểm cần lưu ý trong quá trình hoàn thiện hồ sơ của tổ chức được lựa chọn.

e) Hội đồng chịu trách nhiệm về việc tư vấn của mình.

3. Trong trường hợp chỉ có một (01) Hồ sơ tham gia tuyển chọn chủ trì một (01) dự án thuộc Chương trình, Hội đồng vẫn tổ chức đánh giá theo các tiêu chuẩn và quy trình nêu trong Quy định này.

Chương IV

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN

Điều 11. Thông báo, phê duyệt kết quả tuyển chọn

1. Tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn các dự án thuộc Chương trình được Hội đồng đề nghị trúng tuyển, trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển phải gửi ý kiến bằng văn bản để Văn phòng Tiết kiệm năng lượng xem xét, trình Ban Chỉ đạo quyết định.

2. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân trúng tuyển từ chối thực hiện dự án thuộc Chương trình thì tổ chức, cá nhân có hồ sơ đạt tổng số điểm trung bình tiếp theo sẽ được thay thế nhưng vẫn phải đảm bảo đạt điểm trung bình từ 70/100 điểm trở lên, trong đó số điểm của nội dung quy định tại khoản 1, Điều 8  phải đạt 50/65 điểm trở lên.

3.  Trên cơ sở kết quả làm việc của Hội đồng, Ban Chỉ đạo ra quyết định  trúng tuyển và thông báo kết quả tuyển chọn đến tổ chức, cá nhân trúng tuyển bằng văn bản và trên mạng thông tin của Chương trình (www.eec.moi.gov.vn).

4. Tổ chức, cá nhân trúng tuyển có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ  theo đề nghị của Hội đồng và gửi về Văn phòng Tiết kiệm năng lượng trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả tuyển chọn.

5. Văn phòng Tiết kiệm năng lượng phối hợp với Hội đồng trong việc thẩm định thuyết minh của dự án thuộc Chương trình và trình Ban Chỉ đạo  phê duyệt tổng mức kinh phí thực hiện dự án.

6. Quyết định phê duyệt của Bộ trưởng - Trưởng ban chỉ đạo là căn cứ pháp lý cho việc ký kết hợp đồng với tổ chức, cá nhân trúng tuyển và cấp kinh phí triển khai thực hiện dự án thuộc Chương trình.

Điều 12. Quản lý hồ sơ tuyển chọn

Thành viên Hội đồng và các tổ chức, cá nhân liên quan phải tuân thủ các quy định về quy trình tuyển chọn, giữ bí mật các thông tin liên quan đến quá trình đánh giá, tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình.

Việc lưu giữ các hồ sơ và tài liệu liên quan đến quá trình đánh giá, tuyển chọn được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 13. Quyền khiếu nại của tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn

Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với các quyết định hành chính và hành vi vi phạm của cơ quan tổ chức tuyển chọn.

Công dân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình và phương thức làm việc của Hội đồng.

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

1. Văn phòng tiết kiệm năng lượng hàng năm có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia đề xuất dự án và đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định tại Quy chế này.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo, cán bộ, công chức Văn phòng Tiết kiệm năng lượng và các cộng tác viên có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, các đơn vị, cá nhân kịp thời phản ánh về Văn phòng Tiết kiệm năng lượng để tổng hợp trình Bộ trưởng - Trưởng ban Chỉ đạo quyết định việc sửa đổi, bổ sung.

TRƯỞNG BAN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Hoàng Trung Hải

Biểu 01- CTTKNL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ 
Chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu

quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

(Văn phòng Tiết kiệm năng lượng)

Căn cứ thông báo của Bộ Công nghiệp về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình, chúng tôi:

a).......................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

(Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký tuyển chọn làm cơ quan chủ trì dự án thuộc Chương trình)

b)......................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

(Họ và tên, học vị, chức vụ địa chỉ cá nhân thay mặt tổ chức đăng ký) xin đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Mã số của Chương trình:...................................................................

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình gồm:

1. Thuyết minh dự án (Biểu 02-CTTKNL);

2. Tóm tắt hoạt động trong lĩnh vực tương tự của tổ chức đăng ký chủ trì đề án/dự án thuộc Chương trình (Biểu 03-CTTKNL);

3. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện (Biểu 04-CTTKNL) – (nếu có) phối hợp thực hiện;

Chúng tôi xin cam đoan những nội dung và thông tin kê khai trong hồ sơ này là đúng sự thật.

................., ngày....... tháng....... năm 200

|  | Thủ trưởng tổ chức đăng ký chủ trì dự án thuộc Chương trình (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) |
| --- | --- |

Biểu 02- CTTKNL

THUYẾT MINH

thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia

về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: ...................................................................................................

..........................................................................................................................

Ký mã hiệu:......................................................................................................

2. Thời gian thực hiện:…..tháng (từ tháng…..năm 200…...đến tháng…..năm 200....)

3. Cấp quản lý: ................................................................................................

4. Tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện dự án:

Tên đầy đủ:......................................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................

Điện thoại:.............................................Email:................................................

Số tài khoản (của tổ chức): .............................................................................

Đại diện pháp lý (của tổ chức): ......................................................................

Chức vụ (của cá nhân):....................................................................................

Học hàm (của cá nhân):...................................................................................

Học vị (của cá nhân):.......................................................................................

5. Dự kiến kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí thực hiện dự án:......................................................triệu đồng

Trong đó:

- Từ ngân sách Trung ương:...........................................................triệu đồng

- Từ ngân sách địa phương:...........................................................triệu đồng

- Từ các doanh nghiệp tham gia:....................................................triệu đồng

- Từ các nguồn khác:.....................................................................triệu đồng

II. PHẦN THUYẾT MINH CHI TIẾT

1. Căn cứ xây dựng dự án (Chủ trương, chính sách, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của  doanh nghiệp, ngành, địa phương; Quyết định phê duyệt Danh mục các dự án; vấn đề và nhiệm vụ đặt ra cần giải quyết, ...):

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

2. Mục tiêu của dự án (Mục tiêu chung, cụ thể và mục tiêu nhân rộng từ mô hình dự án):

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

3. Nội dung của dự án (Các nội dung công việc chính phải thực hiện để đạt được mục tiêu của dự án):

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

4. Sản phẩm, kết quả của dự án (Những sản phẩm, kết quả phải đạt được khi triển khai các nội dung dự án): .........................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

5. Phương án triển khai dự án

a) Phương án tổng thể triển khai dự án: .........................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

b) Kế hoạch chi tiết, biện pháp, tiến độ thực hiện các nội dung dự án:

Bảng 1: Các hạng mục công việc và tiến độ thực hiện dự án

| STT | Công việc thực hiện các nội dung dự án | Biện pháp thực hiện | Mục tiêu /kết quả /sản phẩm phải đạt | Thời gian (bắt đầu và kết thúc) | Tổ chức, cá nhân thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện dự án

Bảng 2: Tên, nội dung công việc, tiến độ và dự kiến kinh phí tương ứng 
của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện dự án

Đơn vị: triệu đồng

| STT | Tên, địa chỉ | Nội dung công việc thực hiện | Mục tiêu /kết quả /sản phẩm phải đạt | Thời gian (bắt đầu và kết thúc) | Dự kiến kinh phí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Các cá nhân tham gia thực hiện dự án

(Ghi rõ những người có đóng góp chính thuộc tất cả các tổ chức chủ trì và phối hợp thực hiện dự án)

Bảng 3. Tên, cơ quan công tác và kinh nghiệm của cá nhân thực hiện dự án

| STT | Họ và tên | Cơ quan công tác | Thời gian làm việc (số tháng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8. Yêu cầu đối với sản phẩm, kết quả của dự án

Bảng 4: Yêu cầu đối với kết quả, sản phẩm của dự án

| STT | Kết quả, sản phẩm và các tiêu chí đánh giá chủ yếu | Đơn vị đo | Mức phải đạt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9. Kinh phí thực hiện dự án và nguồn phân theo các khoản chi

Bảng 5: Dự toán và phân chia kinh phí thực hiện dự án

Đơn vị: triệu đồng

| STT | Nguồn kinh phí | Tổng số kinh phí | Trong đó: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí lao động trực tiếp | Thuê khoán chuyên môn | Nguyên vật liệu, năng lượng | Máy móc, thiết bị | Chi quản lý dự án và chi khác |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ngân sách Trung ương |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ngân sách địa phương |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đóng góp của các doanh nghiệp |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nguồn khác |  |  |  |  |  |  |

Bảng 6. Chi tiết khoản chi phí lao động trực tiếp, thuê khoán chuyên môn

Đơn vị: triệu đồng

| STT | Nội dung chi | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Nguồn vốn |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | TƯ | ĐP | Khác |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bảng 7. Chi tiết khoản nguyên vật liệu, năng lượng

Đơn vị: triệu đồng

| STT | Nội dung chi | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Nguồn vốn |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | TƯ | ĐP | Khác |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bảng 8. Chi tiết khoản máy móc, thiết bị

Đơn vị: triệu đồng

| STT | Nội dung chi | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Nguồn vốn |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | TƯ | ĐP | Khác |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bảng 9. Chi tiết khoản chi quản lý dự án và các khoản chi khác

(Công tác phí: lưu trú, đi lại...; tổ chức và quản lý dự án; chi phí kiểm tra, nghiệm thu dự án; chi phí tổ chức hội nghị; viết báo cáo; in ấn tài liệu; và các khoản chi khác)

Đơn vị: triệu đồng

| STT | Nội dung chi | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Nguồn vốn |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | TƯ | ĐP | Khác |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |  |  |

10. Đối tượng tham gia /hưởng lợi /sử dụng kết quả của dự án (Tiêu chí lựa chọn đối tượng tham gia /hưởng lợi /sử dụng kết quả của dự án; dự kiến số lượng, danh sách đối tượng tham gia /hưởng lợi /sử dụng kết quả của dự án):

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

11. Dự kiến hiệu quả kinh tế - xã hội (Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội trực tiếp của dự án và theo khả năng nhân rộng từ mô hình của dự án):

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

12. Dự báo rủi ro và giải pháp phòng ngừa (Dự  báo các rủi ro có thể xảy ra gây ảnh hưởng tới hiệu quả của dự án; các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro):

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

13. Kiến nghị (các kiến nghị, đề xuất để đảm bảo thực hiện hiệu quả dự án):

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

| Ngày.......tháng.........năm ......... Cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án (Ký tên) | Ngày........tháng..........năm ......... Tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện dự án (Ký tên, đóng dấu đối với tổ chức) |
| --- | --- |

Biểu 03-CTTKNL

# TÓM TẮT

# Hoạt động của tổ chức đăng ký

# chủ trì dự án trong lĩnh vực tương tự

| - Tên tổ chức ### Năm thành lập Địa chỉ Điện thoại: Fax: E-mail: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Chức năng, nhiệm vụ và loại hình hoạt động liên quan đến Dự án của chương trình |  |  |  |
| - Tổng số cán bộ có trình độ đại học trở lên của tổ chức |  |  |  |
| TT | Cán bộ có trình độ đại học trở lên | Tổng số |  |
| 1 | Tiến sỹ |  |  |
| 2 | Thạc sỹ |  |  |
| 3 | Đại học |  |  |
| 4. Số cán bộ thực hiện của tổ chức trực tiếp tham gia dự án |  |  |  |
| TT | Cán bộ có trình độ đại học trở lên | Số trực tiếp tham gia thực hiện dự án |  |
| 1 | Tiến sỹ |  |  |
| 2 | Thạc sỹ |  |  |
| 3 | Đại học |  |  |
| 5. Kinh nghiệm trong 5 năm gần nhất liên quan đến dự án tương tự của các cán bộ trong tổ chức trực tiếp tham gia dự án đã kê khai ở mục 4 trên đây (nêu lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm, số năm kinh nghiệm, tên các Đề án/dự án đã chủ trì hoặc tham gia ...) |  |  |  |
| 6. Cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có liên quan đến thực hiện dự án - Nhà xưởng: - Trang thiết bị chủ yếu: |  |  |  |
| 7. Khả năng huy động các nguồn vốn khác (ngoài NS SNKH) cho việc thực hiện dự án đăng ký tuyển chọn( khi cần thiết). * Vốn tự có: ..................... triệu đồng (văn bản chứng minh kèm theo). * Nguồn vốn khác: ..................... triệu đồng (văn bản chứng minh kèm theo). |  |  |  |

........., ngày.... tháng.... năm 200...

Thủ trưởng

Cơ quan đăng ký chủ trì dự án

(Họ tên và chữ ký của người lãnh đạo tổ chức, đóng dấu)

Biểu 04-CTTKNL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Giấy xác nhận phối hợp thực hiện dự án

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

(Văn phòng Tiết kiệm năng lượng)

1. Tên Dự án đăng ký tuyển chọn:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thuộc Chương trình:…………………………………... . . . . . . . . . . . . . . . .

Mã số của Chương trình: ..............................................................................

2. Tổ chức đăng ký chủ trì dự án

- Tên tổ chức đăng ký chủ trì dự án . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

- Họ và tên, học vị, chức vụ của cá nhân đăng ký Chủ trì dự án . . . . .

3. Tên tổ chức và/hoặc cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện dự án

- Tên tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện dự án  . . . . . . . . . . . . . . . .

Địa chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Điện thoại  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . .

- Họ và tên, học vị, chức vụ của cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện đề án/dự án…………………. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Địa chỉ . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Điện thoại  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . .  . . . .

Nội dung công việc tham gia trong dự án (và kinh phí tương ứng) của tổ chức và cá nhân phối hợp thực hiện đã được thể hiện trong bản Thuyết minh dự án.

Khi hồ sơ trúng tuyển, chúng tôi cam đoan sẽ hoàn thành những thủ tục pháp lý do Bộ Công nghiệp hướng dẫn về nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi bên để thực hiện tốt nhất và đúng thời hạn mục tiêu, nội dung và sản phẩm của đề án/dự án.

............, ngày.... tháng..... năm 200..

|  |  | # Thủ trưởng tổ chức đăng ký chủ trì dự án (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) |
| --- | --- | --- |
| # Cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện dự án (Họ, tên và chữ ký - nếu cá nhân tham gia) |  | # Thủ trưởng tổ chức đăng ký # phối hợp thực hiện dự án (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu - nếu tổ chức tham gia) |